# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕКЛИНОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«НАТАЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  НАТАЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» сентября 2013г.                          №   35                         с.Натальевка

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие  дорожного  хозяйства»

Натальевского сельского поселения на 2014-2020годы"

В соответствии с распоряжением Администрации Натальевского сельского поселения от 16.08.2013г. № 108 «Об утверждении перечня муниципальных программ Натальевского сельского поселения», постановлением Администрации Натальевского  сельского поселения  от 16.08.2013г.  № 26 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Натальевского  сельского поселения»,  руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования "Натальевское сельское поселение", Администрация Натальевского сельского поселения

## ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие  дорожного  хозяйства» Натальевского сельского поселения  согласно приложению1.

2.Признать утратившими силу с 01.01.2014 года  Постановление № 32  " Об утверждении долгосрочной целевой программы Натальевского сельского поселения  " Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных  пунктов  Натальевского сельского поселения на  2010-2014 годы " с внесенными в него изменениями, Постановление № 13  " Об утверждении долгосрочной целевой программы Натальевского сельского поселения  " Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных  пунктов  Натальевского сельского поселения на  2011-2015 годы " с внесенными в него изменениями.

3.Сектору экономики и финансов Администрации Натальевского сельского поселения обеспечить финансирование программы.

Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Развитие  дорожного  хозяйства» Натальевского сельского поселения  на 2014-2020годы" ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1.01.2014 года.

5. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.

Глава Натальевского

сельского поселения                                      И.В. Десятников

Приложение

постановления Администрации

Натальевского  сельского поселения

от 30 сентября 2013г.  № 35

- Муниципальная программа

«Развитие  дорожного  хозяйства» Натальевского  сельского поселения на 2014-2020годы"

- ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие  дорожного  хозяйства»  Натальевского

сельского поселения на 2014-2020годы"

| Наименование муниципальной программы Натальевского сельского поселения Ответственный исполнитель муниципальной программы Натальевского сельского поселения Участники муниципальной программы Натальевского сельского поселения Подпрограмма муниципальной программы Натальевского сельского поселения | – - - - | - муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства» Натальевского сельского поселения (далее – программа) Администрация Натальевского сельского поселения Администрация Натальевского сельского поселения подпрограмма 1. "Повышение безопасности дорожного движения на территории Натальевского сельского поселения" |
| --- | --- | --- |
| Программно-целевые инструменты программы | – | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Натальевского сельского поселения | – | создание условий для функционирования транспортной системы Натальевского сельского поселения; обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, сохранности их имущества, безопасных условий дорожного движения |
| Задачи программы Целевые индикаторы и показатели программы Этапы и сроки реализации муниципальной программы Натальевского сельского поселения Ресурсное обеспечение муниципальной программы Натальевского сельского поселения Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Натальевского сельского поселения | – - - - | поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта автомобильных дорог; формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Натальевского сельского поселения; совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2014-2020 годы Программа реализуется в один этап общий объем финансирования программы составляет: в 2014-2020 годах – 2573,9тыс. руб. в том числе областной бюджет – 2223,9 тыс. руб. местный бюджет – 350,0 тыс. руб. Объем финансирования по годам её реализации в разрезе подпрограмм: 2014 год – 367,7тыс. руб.; подпрограмма 1 – 367,7 2015 год – 367,7тыс. руб.; подпрограмма 1 – 367,7 2016 год – 367,7тыс. руб.; подпрограмма 1 – 367,7 2017 год – 367,7тыс. руб.; подпрограмма 1 – 367,7 2018 год – 367,7тыс. руб.; подпрограмма 1 – 367,7 2019 год – 367,7тыс. руб.; подпрограмма 1 – 367,7 2020 год – 367,7тыс. руб.; подпрограмма 1 – 367,7 сохранить автомобильные дороги общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта автомобильных дорог; |

- Раздел 1.Характеристика текущего состояния сферы реализации

- муниципальной программы

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, Автомобильная дорога – доступна абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Натальевском сельском поселении составляет 26,0 километра, в том числе  протяженность внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности поселения  26,0  километра. Параметры автомобильных дорог местного значения в основном соответствуют IY-Y категориям. Кроме того в поселении имеются дороги щебеночным покрытием.

Наиболее актуальны следующие проблемы в развитии дорожной отрасли поселения:

облегченный тип дорожной одежды на автомобильных дорогах местного значения  не выдерживает транспортные потоки, особенно большегрузного транспорта, что приводит к  разрушению  значительной протяженности  автомобильных дорог;

недостаточный уровень технического развития автомобильных дорог местного значения и рост участников дорожного движения приводит к аварийности движения и сдерживанию развития агропромышленного комплекса;

недостаточное финансирование расходов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, автомобильных дорог общего пользования;

риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в программе величин показателей.

Раздел 2.Цели, задачи и  показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной  программы

Основной целью программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Натальевского сельского поселения;

улучшение транспортного обслуживания населения.

Для этого необходимо:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения  и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Поскольку мероприятия, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование планируемых мероприятий зависит от возможности дорожного фонда Натальевского сельского поселения, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году.

Целевые индикаторы и показатели программы представлены в таблице №1.

Раздел 3. Обоснования выделения подпрограмм программы, обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Достижение поставленных целей  и решения задач программы Натальевского сельского поселения, достижения планируемых значений осуществляется в рамках подпрограммы:

-«Повышение безопасности дорожного движения на территории Натальевского  сельского поселения на 2014-2020 годы»;

Целесообразность  включения подпрограммы в муниципальную программу обусловлена использованием программно-целевого метода при ее формировании и определяется следующими факторами:

необходимостью системного подхода к решению проблем дорожного хозяйства поселения;

возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение наиболее острых проблем;

высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры, что определяет их низкую инвестиционную привлекательность для бизнеса и необходимость активного участия государства в их финансировании;

комплексным характером решаемой проблемы.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

При реализации программы предполагается привлечение финансирования из областного и местного бюджетов, средств дорожного фонда Натальевского  сельского поселения.

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном, областном и местном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Расходы бюджета поселения  на реализацию программы  представлены в таблице № 3 к настоящей программе.

Информация о расходах областного и местного бюджетов на реализацию программы представлена в таблице № 4 к настоящей программе.

Раздел 5. Методика оценки эффективности  муниципальной программы

1. Оценка эффективности  программы осуществляется ответственным исполнителем программы –   Администрацией Натальевского сельского поселения  по годам в течение всего срока реализации программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по программе представляется информация об оценке эффективности реализации программы по следующим критериям:

2.1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в программе, и рассчитывается по формуле:

- ЦИФi

КЦИi = ---------------------------   , где:

ЦИПi

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

2.2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

- БЗФi

КБЗi = ---------------------------   , где:

БЗПi

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

2.3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРПi                            БРФi

ЭПi = --------------------------   ;  ЭФi  = ---------------------------   , где:

ЦИПi                          ЦИФi

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.

Подпрограмма 1. «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Натальевского сельского поселения на 2014 – 2020 годы»

Паспорт подпрограммы 1. «Повышение безопасности дорожного движения

на территории Натальевского сельского поселения на 2014 – 2020 годы»

| Наименование подпрограммы | - | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Натальевского сельского поселения на 2014 – 2020 годы» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Натальевского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Натальевского сельского поселения; |
| Цель подпрограммы | – | обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, сохранности их имущества, безопасных условий дорожного движения |
| Задачи подпрограммы | – | повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (в абсолютных цифрах, человек); число погибших в дорожно-транспортных происшествиях (в абсолютных цифрах, человек); |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014-2020годы, подпрограмма реализуется в один этап |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы составляет в 2014-2020годах – 2573,9 тыс. руб., в том числе: местный бюджет –350,0 тыс. руб.; областной бюджет – 2223,9 тыс. руб. объемы финансирования по годам её реализации в разрезе подпрограммы: 2014 год – 367,7 тыс. руб.; 2015 год – 367,7 тыс. руб.; 2016 год – 367,7 тыс. руб.; 2017 год – 367,7 тыс. руб.; 2018 год – 367,7 тыс. руб.; 2019 год – 367,7 тыс. руб.; 2020 год – 367,7 тыс. руб.. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | снижение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; снижение количества пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях, а также решение ряда социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников дорожного движения и овладения ими навыков безопасного поведения на дорогах |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества.

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Основной причиной совершения ДТП по-прежнему остается человеческий фактор. Значительная часть происшествий происходит из-за нарушений ПДД водителями транспортных средств. Неправильный выбор скоростного режима, выезд на полосу встречного движения, не предоставление преимущества в движении пешеходам и другим транспортным средствам, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и управление транспортными средствами водителями, не имеющими права управления, - наиболее распространенные нарушения, допускаемые водителями и явившиеся основными причинами аварий.

Крайне низкой продолжает оставаться дорожная дисциплина участников движения.

Проблема аварийности на автомототранспорте за последние годы приобрела особую остроту в связи с возрастающей ежегодно диспропорцией между приростом количества автомототранспортных средств и низкими темпами развития, реконструкции улично-дорожной сети, применяемыми техническими средствами организации дорожного движения и увеличивающейся интенсивностью транспортных потоков.

Остается еще много нерешенных проблем в вопросах организации дорожного движения на территории области, района и поселения. Содержание автодорог не соответствует требованиям по безопасности дорожного движения, которые продолжают оставаться не обустроенными в полном объеме техническими средствами регулирования движения, удерживающими и направляющими устройствами, наружным освещением, тротуарами и другими средствами, обеспечивающими безопасность участников движения.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы

Целью подпрограммы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, сохранности их имущества, безопасных условий дорожного движения.

Условиями ее достижения является решение следующих задач:

повышение правового сознания и предупреждение   опасного поведения участников дорожного движения;

совершенствование организации движения  транспортных средств и пешеходов.

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей подпрограммы:

число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (в абсолютных цифрах, человек);

число погибших в дорожно-транспортных происшествиях (в абсолютных цифрах, человек).

Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

снижение количества пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях, а также решение ряда социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников дорожного движения и овладения ими навыков безопасного поведения на дорогах.

Сроки и этапы реализации подпрограммы:

подпрограмма рассчитана на 2014 – 2020 годы и будет осуществляться в 1 этап.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной

программы

Подпрограмма будет осуществляться путем реализации мероприятий, распределенных по следующим направлениям:

повышение безопасности дорожных условий;

организация и проведение акций:

«Внимание - дети!", "Пешеходный переход!",  "Алкоголь и руль несовместимы", "Пожилой пешеход".

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации данной подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета поселения.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Подробная характеристика объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, представлена в таблицах № 3 и № 4.

Приложение

к муниципальной программе

«Развитие  дорожного  хозяйства»

Таблица № 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной  программы  Натальевского  сельского поселения «Развитие  дорожного  хозяйства»

и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных внутрипоселковых автомобильных дорог; | километр | - | - | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2. | доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | человек | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение

к муниципальной программе

«Развитие  дорожного  хозяйства»

- Таблица №2

Перечень

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы Натальевского сельского поселения

«Развитие  дорожного  хозяйства»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия |  | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Натальевского сельского поселения на 2014-2020 годы » |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 повышение безопасности дорожных условий | Администрация Натальевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | обустройство опасных участков межпоселковых автомобильных дорог местного значения дорожными знаками | увеличение количества дорожно-транспортных происшествий | показатель 3 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 организация и проведение акций: «Внимание - дети!", "Пешеходный переход!", "Алкоголь и руль несовместимы", "Пожилой пешеход" | Администрация Натальевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | снижение количества пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях, а также решение ряда социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников дорожного движения и овладения ими навыков безопасного поведения на дорогах. | увеличение количества пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях | показатель 4 |  |

- Приложение

к муниципальной программе

«Развитие  дорожного  хозяйства»

Таблица № 3

Расходы бюджета поселения

на реализацию муниципальной  программы Натальевского сельского поселения «Развитие  дорожного  хозяйства»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | Развитие дорожного хозяйства | Всего, в том числе: | 951 | Х | Х | Х | 367,7 | 367,7 | 367,7 | 367,7 | 367,7 | 367,7 | 367,7 |
|  |  | Администрация Натальевского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 367,7 | 367,7 | 367,7 | 367,7 | 367,7 | 367,7 | 367,7 |
| Подпрограмма 1 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Натальевского сельского поселения на 2014-2020 годы» | Администрация Натальевского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 367,7 | 367,7 | 367,7 | 367,7 | 367,7 | 367,7 | 367,7 |
| Основное мероприятие 1.1 | повышение безопасности дорожных условий | Администрация Натальевского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 367,7 | 367,7 | 367,7 | 367,7 | 367,7 | 367,7 | 367,7 |
| Основное мероприятие 1.2 | организация и проведение акций: «Внимание - дети!", "Пешеходный переход!", "Алкоголь и руль несовместимы", "Пожилой пешеход" | Администрация Натальевского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Приложение

к муниципальной программе

«Развитие  дорожного  хозяйства»

Таблица № 4

Расходы областного бюджета,  федерального бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной  программы

Натальевского сельского поселения «Развитие  дорожного  хозяйства»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.) годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| муниципальная программа | Развитие дорожного хозяйства | Всего | 367,7 | 367,7 | 367,7 | 367,7 | 367,7 | 367,7 | 367,7 |
|  |  | областной бюджет | 317,7 | 317,7 | 317,7 | 317,7 | 317,7 | 317,7 | 317,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 1 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Натальевского сельского поселения на 2014-2020 годы» | Всего | 367,7 | 367,7 | 367,7 | 367,7 | 367,7 | 367,7 | 367,7 |
|  |  | областной бюджет | 317,7 | 317,7 | 317,7 | 317,7 | 317,7 | 317,7 | 317,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |