Местное самоуправление

Ростовская область

Неклиновский район

Администрация Натальевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 33

" 04 " октября 2011г.                                                                      с.Натальевка

"Об утверждении долгосрочной целевой Программы "Организация благоустройства в Натальевском сельском поселении на 2011-2014 годы" и отмене постановления от 01.10.2010г. № 24

В целях приведения правовых актов Ростовской области в соответствие с действующим законодательством и в связи с постановлением  от 14.09.2011г. № 981 «О внесении изменений в постановление Главы Неклиновского района от 30.10.2008 г. № 988»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  долгосрочную целевую программу  "Организация  благоустройства в  Натальевском сельском поселении на 2011-2014 годы"  согласно приложению.

2. Считать утратившими силу постановление   от 01.10.2010г. № 24 "Об утверждении  долгосрочной целевой Программы "Организация  благоустройства в  Натальевском сельском поселении на 2011-2013 годы" с внесенными в него изменениями.

3. Поручить сектору экономики и финансов администрации Натальевского сельского поселения обеспечить финансирование программы.

Установить, что в ходе реализации  долгосрочной целевой программы "Организация  благоустройства в  Натальевском сельском поселении на 2011-2014 годы"    ежегодной корректировке подлежат мероприятия  и объемы финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

4. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.

Глава Натальевского

сельского поселения							А.Г.Чернецкий

Приложение к постановлению

Администрации  Натальевского сельского

поселения от 04 октября  2011г. №33

ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА   "ОРГАНИЗАЦИЯ благоустройствА населенных пунктов  В НАТАЛЬЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2011 - 2014 ГОДЫ"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1. Наименование программы: | Долгосрочная целевая программа "Организация благоустройства населенных пунктов в Натальевском сельском поселении на 2011 - 2014 годы" |
| --- | --- |
| 2. Основания для разработки программы: | Разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; Уставом муниципального образования «Натальевское сельское поселение»; «Правилами благоустройства территории Натальевского сельского поселения», утвержденными решением Собрания депутатов Натальевского сельского поселения №45 от 26.08.2009 г. |
| 3. Заказчик программы: | Администрация Натальевского сельского поселения |
| 4. Разработчик программы: | Администрация Натальевского сельского поселения |
| 5. Исполнители программы: | Администрация Натальевского сельского поселения, муниципальные учреждения культуры Натальевского сельского поселения Организации и предприятия, осуществляющие деятельность на территории поселения Сторонние организации, оказывающие услуги по благоустройству (по договорам) |
| 6. Цель программы: | Совершенствование системы комплексного благоустройства населенных пунктов Натальевского сельского поселения |
| 7. Задачи программы: | 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства . 3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. |
| 8. Сроки реализации программы: | 2011 – 2014 годы. |
| 9. Источники и объемы финансирования программы: | Общая сумма планируемых затрат – 6896,8 тыс. руб., финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств: - бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района в размере: 2011 г. 1651,1 тыс. руб. 2012 г. – 1590,7 тыс. руб. 2013 г. – 1738,1 тыс. руб 2014 г. – 1916,9 тыс. руб |
| 10. Ожидаемые конечные результаты программы: | 1. Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. 2. Определение перспективы улучшения благоустройства населенных пунктов Натальевского сельского поселения. 3. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. 4. Улучшение санитарного состояния территорий населенных пунктов Натальевского сельского поселения. 5. Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своим населенным пунктам, к соблюдению чистоты и порядка на их территории. |
| 11. Механизм реализации программы: | К реализации программы привлекаются предприятия жилищно-коммунального хозяйства, организации и предприятия осуществляющие деятельность на территории поселения, частные предприниматели, организации, осуществляющие услуги по благоустройству на договорной основе. Специалист по вопросам ЖКХ администрации Натальевского сельского поселения: осуществляет координацию деятельности исполнителей программы, контроль за сроками выполнения мероприятий программы, целевым расходованием выделяемых финансовых средств и эффективностью их использования в пределах своей компетенции, ежегодно корректирует смету расходов в соответствии с объемами ассигнований, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год и план реализации программы. |
| 12. Система организации контроля за исполнением программы: | - текущий контроль выполнения программы – еженедельный контроль специалистом ЖКХ администрации Натальевского сельского поселения; Ежемесячный контроль с предоставлением специалистом по вопросам ЖКХ отчетов главе администрации Натальевского сельского поселения и Собранию депутатов Натальевского сельского поселения; Промежуточный контроль – ежегодное предоставление отчетов о ходе реализации муниципальной целевой комплексной программы главе администрации Натальевского сельского поселения и Собранию депутатов Натальевского сельского поселения. |

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

РАЗДЕЛ 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программно-целевым методом

Долгосрочная целевая Программа по благоустройству населенных пунктов расположенных на территории МО Натальевское сельское поселение, разработана в соответствии  с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах  организации местного самоуправления", Уставом муниципального образования  " Натальевское сельское поселение", «Правилами  благоустройства  территории  Натальевского сельского  поселения" Неклиновского района  Ростовской области, утвержденными решением  Собрания  депутатов  Натальевского сельского поселения  №45 от 26.08.2009 г.

Разработка  долгосрочной целевой программы благоустройства на 2011 - 2014 годы отражает в себе основные направления благоустройства населенных пунктов поселения до 2014 года.

При успешной реализации данной  Программы, в населенных пунктах Натальевского сельского поселения, появятся спортивные площадки, детские площадки, будут установлены элементы благоустройства, обустроены места для торговли, будет проведено озеленение, реконструированы срубы колодезные, приведены в порядок места захоронения.

Муниципальное образование " Натальевское сельское поселение" включает в себя 4 населенных пунктов. Все населенные пункты представляют собой застройку частного сектора. Населенные пункты удалены друг от друга.

Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, инженерные коммуникации и другие объекты благоустройства, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Программно-долгосрочный подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования " Натальевское сельское поселение" невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации, и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

РАЗДЕЛ 2. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенных пунктов Натальевского сельского поселения

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по 3 показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.1. Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством  населенных пунктов Натальевского сельского поселения

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории Натальевского сельского поселения. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций, и объектов благоустройства населенных пунктов.

2.2 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства Натальевского сельского поселения

2.2.1.Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения на уборку и озеленение территории.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

2.2.2. Водоемы, озера

На территории поселения нет зон отдыха вдоль береговой линии р. Миус и Таганрогского залива. Необходимо создать подобные зоны в районе населенных пунктов с. Натальевка, х. Ломакин, х.Николаево-Отрадное, х.Рожок.

2.2.3. Наружное освещение, иллюминация

Сети наружного освещения включает в себя 270 светильников, которые обслуживаются периодически – не системно.

Таким образом, проблема заключается в качественном техническом обслуживании имеющегося уличного освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах поселков муниципального образования.

2.2.4. Благоустройство в жилых кварталах населенных пунктов

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя озеленение, обустройство детских игровых площадок, спортивных площадок, мест отдыха населения, содержание общественных колодцев и прилегающей к ним территории, мест захоронения в надлежащем состоянии. Благоустройством занимается администрация муниципального образования.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в жилых кварталах, продолжить строительство детских игровых площадок с установкой  малых архитектурных форм, спортивных площадок, продолжить регулярный вывоз ТБО  от населения.

2.3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов МО

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Решением этой проблемы, возможно, является организация и  ежегодное проведение смотра-конкурса "Лучший дом, двор", "Дом образцового содержания". Жители дома, улицы, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении  сохранности объектов благоустройства.

В течение 2011 - 2014 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: "За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий" предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов частной застройки.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

РАЗДЕЛ 3. Цели и задачи  программы

3.1. Цель программы

Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования " Натальевское сельское поселение" создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

3.2. Задачи программы

1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

Раздел 4. Оценка эффективности программы

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования " Натальевское сельское поселение".

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (газонов, озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения  муниципального образования  к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

Исполнитель:

Приложение  № 1

к постановлению  №  33                                                                                                                                                                                                    от 04.10. 2011 г.

Перечень мероприятий  долгосрочной целевой программы "  Организация  благоустройства  населенных пунктов

Натальевского сельского  поселения  на  2011-2014 г.".

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источники финансиро- вания | Объем финансирования ( тыс. рублей ) |  |  |  |  | Эффект от мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Организация благоустройства в границах населенных пунктов поселения | Администрация Натальевского сельского поселения | до 2014 г. | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Организация освещения улиц в населенных пунктах поселения | Администрация Натальевского сельского поселения | до 2014 г. | Местный бюджет | 6505,5 | 1260,1 | 1590,7 | 1738,1 | 1916,9 |  |
| Организация в границах населенных пунктов водоснабжения населения | Администрация Натальевского сельского поселения | до 2014 г. | Местный бюджет | 61,0 | 61,0 | - | - | - |  |
| рекультивация несанкционированных свалок | Администрация Натальевского сельского поселения | до 2014 г. | Местный бюджет | 330,0 | 330,0 | - | - | - |  |
| Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Администрация Натальевского сельского поселения | до 2014 г. | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Сохранение, использование памятников истории расположенных на территории поселения | Администрация Натальевского сельского поселения | до 2014 г. | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Организация обустройства мест для отдыха населения | Администрация Натальевского сельского поселения | до 2014 г. | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение условий для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | Администрация Натальевского сельского поселения | до 2014 г. | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Организация озеленения территории поселения | Администрация Натальевского сельского поселения | до 2014 г. | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 6896,5 | 1651,1 | 1590,7 | 1738,1 | 1916,9 |  |