РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕКЛИНОВСКИЙ    РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ    ОБРАЗОВАНИЕ

«НАТАЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ    НАТАЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» сентября 2013г.                                                № 36                                                с.Натальевка

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Натальевского сельского поселения на 2014-2020годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Натальевского сельского поселения №26 от 16 .08.2013г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Натальевского сельского поселения», распоряжением Администрации Натальевского сельского поселения от 16.08.2013 года №108 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Натальевского сельского поселения», руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования "Натальевское сельское поселение", Администрация Натальевского сельского поселения

Постановляет:

1.	Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Натальевского сельского поселения на 2014-2020годы» согласно приложению 1.

2.    Считать утратившими силу постановление      от 01.10.2010г. № 24 "Об утверждении    долгосрочной целевой Программы "Организация    благоустройства в    Натальевском сельском поселении на 2011-2013 годы" с внесенными в него изменениями с 01.01.2014г.

3. Поручить сектору экономики и финансов администрации Натальевского сельского поселения предусмотреть финансовые средства на исполнение программы при формировании бюджета Натальевского сельского поселения на 2014- 2020 годы.

Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Натальевского сельского поселения» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

4.    Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, но не ранее 1.01.2014 года.

5.    Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Натальевского

сельского поселения                                                                                                        И.В. Десятников

Приложение 1

к    постановлению

Администрации    Натальевского сельского

поселения от 30 сентября 2013г. № 36

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Натальевского сельского поселения на 2014-2020годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной Программы Натальевского сельского поселения | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Натальевского сельского поселения на 2014-2020годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Натальевского сельского поселения | Администрация Натальевского сельского поселения |
| Участники муниципальной программы Натальевского сельского поселения | отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы Натальевского сельского поселения | 1. Энергоэффективность и развитие энергетики 2. Прочее благоустройство |
| Програмно-целевые инструменты муниципальной программы Натальевского сельского поселения | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Натальевского сельского поселения | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг в Натальевском сельском поселении и обеспечение энергетической безопасности с учетом стратегии долгосрочного развития поселения, совершенствование системы комплексного благоустройства населенных пунктов Натальевского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы Натальевского сельского поселения | 1.Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно - эпидемиологическими правилами. 2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. 3. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства . 4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. 5.Повышение энергоэффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов; 6.Стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Натальевского сельского поселения | 1.Темп изменения объема потребления холодной воды населением и организациями по сравнению с предшествующим 2.Удельный расход энергетических ресурсов в муниципальном образовании. 3.Средний удельный расход энергетических ресурсов в жилищном фонде. 4. Процент освоения запланированных бюджетных средств. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Натальевского сельского поселения | 2014 – 2020 годы. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Натальевского сельского поселения | Общий объем финансирования Программы составляет: В 2014 - 2020 годах – 11522,6 тысяч рублей, в том числе: средства местного бюджета поселения – 11522,6 тысяч рублей; Объем финансирования по годам: 2014 год – 1842,3 тысяч рублей; 2015 год – 1670,3 тысяч рублей; 2016 год – 1602 тысяч рублей; 2017 год – 1602 тысяч рублей; 2018 год - 1602 тысяч рублей; 2019 год - 1602 тысяч рублей; 2020 год - 1602 тысяч рублей. Источники финансирования Программы: -средства местного бюджета поселения; Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014 - 2020 годов, могут быть уточнены при формировании проекта бюджета поселения на этот период. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. 2. Определение перспективы улучшения благоустройства населенных пунктов Натальевского сельского поселения. 3. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. 4. Улучшение санитарного состояния территорий населенных пунктов Натальевского сельского поселения. 5. Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своим населенным пунктам, к соблюдению чистоты и порядка на их территории. 6.Повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания. 7.Снижение уровня потерь коммунальных ресурсов |

РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика текущего состояния сферы обеспечения

коммунальными услугами населения Натальевского сельского поселения

Муниципальное образование "Натальевское сельское поселение" включает в себя

4 населенных пункта. Все населенные пункты представляют собой застройку частного сектора. Населенные пункты удалены друг от друга на расстояние от 6 до 12 км. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, инженерные коммуникации и другие объекты благоустройства, до настоящего времени не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции. К решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим программно-долгосрочный подход, так как без комплексной системы благоустройства муниципального образования "Натальевское сельское поселение" невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации, и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся его благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по 3 показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

1. Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся предоставлением услуг ЖКХ и благоустройством    населенных пунктов Натальевского сельского поселения

В настоящее время услуги в сфере ЖКХ в Натальевском сельском поселении предоставляет ООО «Платовское ЖКХ», которое в настоящий момент оказывает услуги по сбору и вывозу ТБО, содержание внутрипоселковых дорог, ремонт и строительство элементов благоустройства. АФ "Новый Путь"    и ООО "Красная звезда" по водоснабжению населения.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций, и объектов благоустройства населенных пунктов.

2 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства Натальевского сельского поселения

Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения на уборку и озеленение территории.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

Водоемы, озера

На территории поселения нет зон отдыха вдоль береговой линии р. Миус и Таганрогского залива. Необходимо создать подобные зоны в районе населенных пунктов с. Натальевка, х. Ломакин, х.Николаево-Отрадное, х.Рожок. В этой зоне необходимо проводить систематическую уборку.

Наружное освещение, иллюминация

Сети наружного освещения включает в себя 270 светильников, которые обслуживаются периодически – не системно.

Таким образом, проблема заключается в качественном техническом обслуживании имеющегося уличного освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах поселков муниципального образования.

Благоустройство в жилых кварталах населенных пунктов

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя озеленение, обустройство детских игровых площадок, спортивных площадок, мест отдыха населения, содержание общественных колодцев и прилегающей к ним территории, мест захоронения в надлежащем состоянии. Благоустройством занимается администрация муниципального образования.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в жилых кварталах, продолжить строительство детских игровых площадок с установкой  малых архитектурных форм, спортивных площадок, продолжить регулярный вывоз ТБО    от населения.

На территории поселения имеется 12 колодцев. К сожалению, вода в них может использоваться только для технических целей. Большинство из них требует капитального ремонта. Имеющиеся подземные воды по химическому и бактериологическому составу не всегда соответствуют нормативным требованиям. Кроме того водопроводы, из-за отсутствия обеззараживающих установок,    подают населению воду без соответствующей обработки и низкого качества.

Загрязнение источников питьевого водоснабжения влечет за собой ухудшение качества подаваемой потребителям питьевой воды и создает серьезную опасность для здоровья населения, обусловливает высокий уровень заболеваемости кишечными инфекциями, гепатитом.

3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства

населенных пунктов Натальевского сельского поселения

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Решением этой проблемы, возможно, является организация и    ежегодное проведение смотра-конкурса "Лучший дом, двор", "Дом образцового содержания". Жители дома, улицы, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении    сохранности объектов благоустройства.

В течение 2014 - 2020 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: "За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий" предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов частной застройки.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

РАЗДЕЛ 2. Цели и задачи    программы

2.1. Цель программы

1.Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг в Натальевском сельском поселении и обеспечение энергетической безопасности с учетом стратегии долгосрочного развития поселения

2.Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования "Натальевское    сельское поселение" создание комфортных условий для проживания и отдыха населения.

2.2. Задачи программы

1. Повышение энергоэффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов.

2.Стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением.

3.Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно - эпидемиологическими правилами.

4. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.

5. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

6. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

2.3 Целевые индикаторы

1.Удельный расход энергетических ресурсов в муниципальном образовании.

2.Средний удельный расход энергетических ресурсов в жилищном фонде.

3.Темп изменения объема потребления холодной воды населением и организациями по сравнению с предшествующим годом.

4.Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям

5. Процент освоения бюджетных средств выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы их фактическому значению.

Целевые индикаторы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе

2.4 Ожидаемые конечные результаты

1.  Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования.

2. Определение перспективы улучшения благоустройства населенных пунктов Натальевского сельского поселения.

3. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения.

4. Улучшение санитарного состояния территорий населенных пунктов Натальевского сельского поселения.

5. Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своим населенным пунктам, к соблюдению чистоты и порядка на их территории.

6.Повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

7.Снижение уровня потерь коммунальных ресурсов

2.5 Сроки и этапы реализации муниципальной программы

В силу постоянного характера решаемых в рамках муниципальной программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается

РАЗДЕЛ 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Муниципальная программа включает в своем составе 2 подпрограммы:

1. Энергоэффективность и развитие энергетики;

2. Прочее благоустройство.

Данные подпрограммы выделены исходя из поставленных в муниципальной программе целей и решаемых в ее рамках задач с учетом их обособленности, приоритетности и актуальности.

В перечне мероприятий отдельными мероприятиями стоят:

- организация озеленения территории поселения;

- содержание мест захоронения;

- организация уличного освещения;

- содержание колодцев;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- сохранение и использование памятников истории расположенных на территории поселения;

- организация обустройства мест отдыха населения;

- организация водоснабжения населения

- на территории поселения имеется четыре кладбища, которые находятся в с.Натальевка, х. Рожок, х. Николаево-Отрадное, х. Ломакин. Основной задачей является определение организации, которая будет заниматься предоставлением ритуальных услуг и поддерживать порядок на территории кладбищ. В настоящий момент захоронения происходят бесконтрольно. Кладбища зарастают порослью кустарников, В летний период нужно регулярно проводить обкос территории кладбищ. Ограждения кладбищ требуют регулярной покраски, не реже 1 раза в 3 года.

- сети уличного освещения включают в себя 270 светильников, которые постоянно обслуживаются специализированной организацией. Этот элемент благоустройства тоже требует постоянной координации действий организаций принимающих участие в решении проблем уличного освещения населенных пунктов Натальеского сельского поселения.

- На территории поселения имеется 12 колодцев. К сожалению, вода в них может использоваться только для технических целей. Большинство из них требует капитального ремонта. Имеющиеся подземные воды по химическому и бактериологическому составу не всегда соответствуют нормативным требованиям. Кроме того водопроводы, из-за отсутствия обеззараживающих установок,    подают населению воду без соответствующей обработки и низкого качества.

Загрязнение источников питьевого водоснабжения влечет за собой ухудшение качества подаваемой потребителям питьевой воды и создает серьезную опасность для здоровья населения, обусловливает высокий уровень заболеваемости кишечными инфекциями, гепатитом.

- на территории поселения вдоль    береговой линии р. Миус и Таганрогского залива нет зон отдыха.

Там постоянно скапливается большое количество мусора. Летом его оставляют отдыхающие, а в остальное время его выносит водой. В этой зоне необходимо проводить систематическую уборку.

- на территории поселения имеется 1 памятника истории, который требует систематического ухода и ремонта. На территории

- для благоустройства мест отдыха населения в нашем поселении имеется 3 игровые площадки, но этого явно недостаточно нужно проводить закупку и установку как минимум еще 2-х игровых площадок, а также предусмотреть средства на их содержание.

- в настоящее время коммунальные услуги водоснабжения в муниципальном образовании «Натальевское сельское поселение» характеризуются неудовлетворительным качеством, неэффективным использованием природных ресурсов. Проблема состоит в том, что имеющиеся водопроводные сети не обеспечивают полной потребности в водоснабжении по качеству и количеству воды. Протяженность водопроводных сетей по поселению составляет 15,350 км. Действующие водопроводные сооружения в большинстве устарели, эксплуатируются по 40  лет без капитального ремонта. Капитальный ремонт действующих водопроводных сетей,    износ которых составляет 80%, требуется в селе:    с. Натальевка, х. Рожок, х. Николаево – Отрадное, х. Ломакин.

Следствием высокого износа основных фондов объектов водоснабжения является низкое качество коммунальных услуг, не соответствующее требованиям потребителей.

Из-за частых порывов в сетях водопроводов резко ухудшается качество воды по бактериальному составу и повышается ее себестоимость.

Кроме того, большинство артезианских скважин требует капитального ремонта. Зоны санитарной охраны обустроены не на всех    водоисточниках, имеется    проектно-сметная документация на зоны санитарной охраны водонапорных башен.

РАЗДЕЛ 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет:

В 2014 - 2020 годах – 11522,6 тысяч рублей, в том числе:

средства местного бюджета поселения –    11522,6 тысяч рублей;

Объем финансирования по годам:

2014 год –    1842,3 тысяч рублей;

2015 год –    1670,3 тысяч рублей;

2016 год –    1602 тысяч рублей;

2017 год –    1602 тысяч рублей;

2018 год -    1602 тысяч рублей;

2019 год -    1602 тысяч рублей;

2020 год -    1602 тысяч рублей.

Источниками финансирования Программы будут средства местного бюджета поселения.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014 - 2020 годов, могут быть уточнены при формировании проекта бюджета поселения на этот период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам представлено в приложении

№ 3 и № 5 к муниципальной программе.

Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов муниципальной программы (целевой параметр – 100 процентов);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 95 процентов);

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

Подпрограмма 1    «Энергоэффективность и развитие энергетики»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Натальевского сельского поселения | Администрация Натальевского сельского поселения |
| Участники муниципальной программы Натальевского сельского поселения | отсутствуют |
| Програмно-целевые инструменты муниципальной программы Натальевского сельского поселения | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Натальевского сельского поселения | Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Натальевском сельском поселении и обеспечение энергетической безопасности с учетом стратегии долгосрочного развития поселения |
| Задачи муниципальной программы Натальевского сельского поселения | 1. Модернизация существующих мощностей производства, передачи и потребления энергетических ресурсов; 2. Снижение затрат на потребление энергетических ресурсов, в том числе в социальной и промышленной сферах, жилищно-коммунальном хозяйстве, путем внедрения энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий; 3. Совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями; 4.Внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных учреждениях; 5. Информационное обеспечение, обучение и пропаганда в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения путем вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1.Удельный расход энергетических ресурсов в муниципальном образовании. 2.Средний удельный расход энергетических ресурсов в жилищном фонде. 3. Процент освоения запланированных бюджетных средств. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2020 годы, реализуется в один этап |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет: В 2014 - 2020 годах – 2100,0тысяч рублей, в том числе: средства местного бюджета поселения – 2100,0 тысяч рублей; Объем финансирования по годам: 2014 год – 300,0тысяч рублей; 2015 год – 300,0тысяч рублей; 2016 год – 300,0тысяч рублей; 2017 год – 300,0тысяч рублей; 2018 год - 300,0тысяч рублей; 2019 год - 300,0тысяч рублей; 2020 год - 300,0тысяч рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014 -2020 годов, могут быть уточнены при формировании проекта бюджета поселения на этот период. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: - внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в различных сферах экономической деятельности; - экономия по всем видам энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии; - развитие рынка энергосервисных услуг; - снижение затрат бюджета Натальевского сельского поселения на приобретение энергоресурсов; - вовлечение в процесс энергосбережения населения, предприятий и организаций Натальевского сельского поселения за счет активизации пропаганды и формирования механизма стимулирования энергосбережения; - повышение обеспеченности Натальевского сельского поселения энергоресурсами за счет сокращения нерационального потребления энергоресурсов во всех сферах деятельности. |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 1 муниципальной программы

1.1. Социально-экономическая значимость проблемы потребления энергетических ресурсов в Натальевском сельском поселении

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года предусматривает повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создание необходимых условий для перевода экономики на энергосберегающий путь развития. Целью данной энергетической политики является рост экономики и повышение качества жизни населения.

Повышение эффективности использования потенциала энергетического сектора и топливно-энергетических ресурсов, переход к их рациональному потреблению на современном этапе является одной из важнейших стратегических задач социально-экономического развития Натальевского сельского поселения и одним из приоритетных направлений экономической политики поселения на 2014-2020годы.

Потребление топливно-энергетических ресурсов в целом по Натальевскому сельскому поселению в 2012году составило 2565,89 млн. тонн условного топлива.

Основными видами топливно-энергетических ресурсов, потребляемых в поселении, являются: электроэнергия и природный газ. В Натальевском сельском поселении с20011-2012годы наблюдается рост потребления топливно-энергетических ресурсов в пределах 10 %.

Одной из актуальных задач периода 2014-2020 годов является внедрение энергоэффективных и энергосберегающих мероприятий во все сферы хозяйственной деятельности поселения. Особенно велики резервы энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве и электроэнергетике.

В связи с развитием экономики и ростом потребления энергоресурсов, в условиях существующей тарифной политики практически все потребители и производители услуг заинтересованы в экономии энергоресурсов, снижении производственных издержек, внедрении современного более экономичного оборудования и проведении энергосберегающих мероприятий.

Упомянутые обстоятельства прямо указывают на необходимость скорейшего применения на территории Натальевского сельского поселения политики энергосбережения как единственной возможности спасения энергетики сегодня.

Реализация политики энергосбережения на территории Натальевского сельского поселения, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по использованию энергоэффективных технологий и приборов для учета расхода энергетических ресурсов и контроля за их использованием, позволит экономить топливно-энергетические ресурсы и сократить затраты средств бюджета поселения.

Основными принципиальными задачами политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности должны стать: существенная минимизация удельных затрат первичных ресурсов на единицу продукции, максимальное использование возобновляемых и вторичных ресурсов, снижение техногенной нагрузки на окружающую среду при обеспечении высокого качества продукции и качества условий жизни населения.

2. Обоснование целесообразности решения проблемы

программно-целевым методом

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат населения, предприятий и бюджета Натальевского сельского поселения, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, и, как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению Администрацией Натальевского сельского поселения политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Потребление топливно-энергетических ресурсов в поселении в последние годы характеризуется ростом тепловых и электрических нагрузок. Попытка покрыть возрастающую потребность в энергоресурсах только за счет строительства новых источников приводит к дополнительному потреблению природного газа.

Усугубляет ситуацию рост цен на газ, рост ставок тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающие уровень инфляции, что приводит к снижению конкурентоспособности товаропроизводителей поселения, повышению расходов бюджета на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения.

Все эти негативные последствия обусловливают объективную необходимость экономии энергоресурсов и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения.

В настоящее время в Натальевском сельском поселении отсутствуют экономические и организационно-правовые механизмы интенсивного внедрения энергосберегающих технологий, а также стимулы повышения инвестиционной привлекательности для частных инвесторов.

Решение этих вопросов требует комплексного подхода при рассмотрении проблемы эффективного использования энергетических ресурсов как при их производстве и транспортировке, так и при потреблении с учетом сбалансированности интересов, как производителей, так и потребителей.

Процесс энергосбережения в Натальевском сельском поселении возможно обеспечить только программно-целевым методом, позволяющим координировать усилия всех участников энергетического рынка и достичь поставленных целей. Программа позволит решить задачи энергосбережения в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, а также снизить нагрузку на население и бюджет поселения по оплате за потребленные ресурсы.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 1 муниципальной программы.

Основной целью Программы является повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Натальевском сельском поселении и обеспечение энергетической безопасности с учетом стратегии долгосрочного развития поселения.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- модернизация существующих мощностей производства, передачи и потребления энергетических ресурсов;

- снижение затрат на потребление энергетических ресурсов, в том числе в социальной и промышленной сферах, жилищно-коммунальном хозяйстве, путем внедрения энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий;

- стимулирование научно-технических разработок, направленных на создание и внедрение энергетически эффективных технологий в сфере производства, передачи и потребления энергетических ресурсов;

- совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;

- внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных учреждениях;

- информационное обеспечение, обучение и пропаганда в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения путем вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение.

Показатели (индикаторы    приведены в приложении №1 муниципальной программы

Срок реализации Программы – 2014-2020годы.

Задачей    является повышение энергосбережения, а как следствие - отрицательная динамика энергопотребления.

В пределах срока действия Подпрограмма реализуется    в один этап.

При реализации Подпрограммы должны быть достигнуты конкретные результаты:

- внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в различных сферах экономической деятельности;

- экономия энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;

- развитие рынка энергосервисных услуг;

- снижение затрат бюджета Натальевского сельского поселения на приобретение энергоресурсов;

- вовлечение в процесс энергосбережения населения, предприятий и организаций Натальевского сельского поселения за счет активизации пропаганды и формирования механизма стимулирования энергосбережения;

- повышение обеспеченности Натальевского сельского поселения энергоресурсами за счет сокращения нерационального потребления энергоресурсов во всех сферах деятельности.

РАЗДЕЛ 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы

В рамках подпрограммы реализуются четыре мероприятия 
(приложения № 2 и № 6 к муниципальной программе):

1. Оплата электроэнергии за уличное освещение;

2. Обслуживание сетей уличного освещения;

3. Разработка энергопаспорта на здание администрации;

4. Изготовление электронной подписи.

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Внедрение энергоменеджмента.

Реализация мероприятий позволит использовать современные методы комплексного ведения энергосервисных работ на основе проведения энергетических обследований, формировать и эффективно использовать инвестиционные ресурсы.

2. Пропаганда и формирование механизма стимулирования энергосбережения.

Реализация мероприятий позволит провести кадровую подготовку специалистов в области энергосбережения, сформировать сознание и энергосберегающее поведение населения, сформировать банк данных наиболее экономичных и технически проработанных энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования для широкого внедрения.

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда.

Реализация мероприятий позволит ликвидировать бесприборный учет потребления топливно-энергетических ресурсов, реализовать долгосрочные проекты по техническому перевооружению на базе новейших энергосберегающих технологий.

4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях.

Реализация мероприятий позволит снизить удельное потребление топливно-энергетических ресурсов при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и работников учреждений, снизить расходы бюджета Натальевского сельского поселения на энергоресурсы и коммунальные расходы.

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

Реализация мероприятий позволит повысить устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальных систем при оптимальных расходах и обеспечении стандартов качества условий жизни населения.

6. Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов.

В целях реализации Программы необходимо осуществить комплекс организационно-практических мероприятий. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности будут определяться на основе результатов энергетических обследований.

Перечень программных мероприятий с указанием объемов финансирования, заказчиков, исполнителей Программы и сроков приведен в приложении 1.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 муниципальной программы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет:

В 2014 - 2020 годах –2100,0тысяч рублей, в том числе:

средства местного бюджета поселения – 2100,0тысяч рублей;

Объем финансирования по годам:

2014 год –    300,0тысяч рублей;

2015 год –    300,0тысяч рублей;

2016 год –    300,0тысяч рублей;

2017 год –    300,0тысяч рублей;

2018 год -      300,0тысяч рублей;

2019 год -      300,0тысяч рублей;

2020 год -      300,0тысяч рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014 - 2020 годов, могут быть уточнены при формировании проекта бюджета поселения на этот период.

Подпрограмма 2    «Прочее благоустройство»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «Прочее благоустройство»

| Наименование подпрограммы | «Прочее благоустройство» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Натальевского сельского поселения | Администрация Натальевского сельского поселения |
| Участники муниципальной программы Натальевского сельского поселения | отсутствуют |
| Програмно-целевые инструменты муниципальной программы Натальевского сельского поселения | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Натальевского сельского поселения | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг в Натальевском сельском поселении и обеспечение энергетической безопасности с учетом стратегии долгосрочного развития поселения Совершенствование системы комплексного благоустройства населенных пунктов Натальевского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы Натальевского сельского поселения | 1.Стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением; 2.Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно - эпидемиологическими правилами. 3. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. 4. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. 5. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Процент освоения запланированных бюджетных средств. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2020 годы, реализуется в один этап |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет: В 2014 - 2020 годах – 9422,6 тысяч рублей, в том числе: средства местного бюджета поселения 9422,6 тысячи рублей; Объем финансирования по годам: 2014 год – 1542,3тысяч рублей; 2015 год – 1370,3тысяч рублей; 2016 год – 1302тысяч рублей; 2017 год – 1302тысяч рублей; 2018 год - 1302тысяч рублей; 2019 год - 1302тысяч рублей; 2020 год - 1302тысяч рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014-2020 годов, могут быть уточнены при формировании проекта бюджета поселения на этот период. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. 2. Определение перспективы улучшения благоустройства населенных пунктов Натальевского сельского поселения. 3. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. 4. Улучшение санитарного состояния территорий населенных пунктов Натальевского сельского поселения. 5. Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своим населенным пунктам, к соблюдению чистоты и порядка на их территории. 6.Повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания. 7.Снижение уровня потерь коммунальных ресурсов |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 2 муниципальной программы

При успешной реализации данной    Программы, в населенных пунктах Натальевского сельского поселения,    спортивные и детские площадки, будут содержаться в хорошем состоянии и на них установят новые элементы благоустройства и приобретут инвентарь для поддержания данных площадок в чистоте. А также будет проводиться рекультивация несанкционированных свалок. Улучшится качество предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, в том числе улучшится качество воды.

В перечне мероприятий отдельными подпрограммами будут стоять:    ремонт колодцев, содержание мест захоронения, организация озеленения территории поселения и организация уличного освещения.

Муниципальное образование "Натальевское сельское поселение" включает в себя 4 населенных пункта. Все населенные пункты представляют собой застройку частного сектора. Населенные пункты удалены друг от друга на расстояние от 6 до 12 км. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, инженерные коммуникации и другие объекты благоустройства, до настоящего времени не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции. К решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим программно-долгосрочный подход, так как без комплексной системы благоустройства муниципального образования "Натальевское сельское поселение" невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации, и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся его благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по 3 показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы

1. Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся предоставлением услуг ЖКХ и благоустройством    населенных пунктов Натальевского сельского поселения

В настоящее время услуги в сфере ЖКХ в Натальевском сельском поселении предоставляет ООО «Натальевское ЖКХ», которое в настоящий момент оказывает услуги по сбору и вывозу ТБО, содержание внутрипоселковых дорог, ремонт и строительство элементов благоустройства. АФ "Новый Путь"    и ООО "Красная звезда" по водоснабжению населения.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций, и объектов благоустройства населенных пунктов.

2 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства

Натальевского сельского поселения

- существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения на уборку и озеленение территории.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

- на территории поселения нет зон отдыха вдоль береговой линии р. Миус и Таганрогского залива. Необходимо создать подобные зоны в районе населенных пунктов с. Натальевка,

х. Ломакин, х.Николаево-Отрадное, х.Рожок.

- сети наружного освещения включает в себя 270 светильников, которые обслуживаются периодически – не системно.

Таким образом, проблема заключается в качественном техническом обслуживании имеющегося уличного освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах поселков муниципального образования.

- благоустройство в жилых кварталах включает в себя озеленение, обустройство детских игровых площадок, спортивных площадок, мест отдыха населения, содержание общественных колодцев и прилегающей к ним территории, мест захоронения в надлежащем состоянии. Благоустройством занимается администрация муниципального образования.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в жилых кварталах, продолжить строительство детских игровых площадок с установкой  малых архитектурных форм, спортивных площадок, продолжить регулярный вывоз ТБО    от населения.

- в настоящее время коммунальные услуги водоснабжения в муниципальном образовании «Натальевское сельское поселение» характеризуются неудовлетворительным качеством, неэффективным использованием природных ресурсов. Проблема состоит в том, что имеющиеся водопроводные сети не обеспечивают полной потребности в водоснабжении по качеству и количеству воды. Протяженность водопроводных сетей по поселению составляет 25,305 км. Из них в муниципальной собственности 13,350км. Действующие водопроводные сооружения в большинстве устарели, эксплуатируются по 40    лет без капитального ремонта. Капитальный ремонт действующих водопроводных сетей,    износ которых составляет 80%, требуется в селе:    с. Натальевка, х. Рожок, х. Николаево – Отрадное, х. Ломакин.

Следствием высокого износа основных фондов объектов водоснабжения является низкое качество коммунальных услуг, не соответствующее требованиям потребителей.

Из-за частых порывов в сетях водопроводов резко ухудшается качество воды по бактериальному составу и повышается ее себестоимость.

Кроме того, большинство артезианских скважин требует капитального ремонта. Зоны санитарной охраны обустроены не на всех    водоисточниках, имеется    проектно-сметная документация на зоны санитарной охраны водонапорных башен.

- на территории поселения имеется 12 колодцев. К сожалению, вода в них может использоваться только для технических целей. Большинство из них требует капитального ремонта. Имеющиеся подземные воды по химическому и бактериологическому составу не всегда соответствуют нормативным требованиям. Кроме того водопроводы, из-за отсутствия обеззараживающих установок,    подают населению воду без соответствующей обработки и низкого качества.

Загрязнение источников питьевого водоснабжения влечет за собой ухудшение качества подаваемой потребителям питьевой воды и создает серьезную опасность для здоровья населения, обусловливает высокий уровень заболеваемости кишечными инфекциями, гепатитом.

3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов Натальевского сельского поселения

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Решением этой проблемы, возможно, является организация и    ежегодное проведение смотра-конкурса "Лучший дом, двор", "Дом образцового содержания". Жители дома, улицы, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении    сохранности объектов благоустройства.

В течение 2014 - 2020 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: "За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий" предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов частной застройки.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 2 муниципальной программы

2.1. Цель программы

1.Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг в Натальевском сельском поселении и обеспечение энергетической безопасности с учетом стратегии долгосрочного развития поселения

2.Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования "Натальевское    сельское поселение" создание комфортных условий для проживания и отдыха населения.

2.2. Задачи программы

1. Повышение энергоэффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов.

2.Стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением.

3.Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно - эпидемиологическими правилами.

4. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.

5. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

6. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

2.3 Целевые индикаторы

1.Удельный расход энергетических ресурсов в муниципальном образовании.

2.Средний удельный расход энергетических ресурсов в жилищном фонде.

3.Темп изменения объема потребления холодной воды населением и организациями по сравнению с предшествующим годом.

4.Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям

5. Процент освоения бюджетных средств выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы их фактическому значению.

Целевые индикаторы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе

2.4 Ожидаемые конечные результаты

1.  Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования.

2. Определение перспективы улучшения благоустройства населенных пунктов Натальевского сельского поселения.

3. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения.

4. Улучшение санитарного состояния территорий населенных пунктов Натальевского сельского поселения.

5. Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своим населенным пунктам, к соблюдению чистоты и порядка на их территории.

6.Повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

7.Снижение уровня потерь коммунальных ресурсов

2.5 Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

В силу постоянного характера решаемых в рамках муниципальной программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается

РАЗДЕЛ 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы

В рамках подпрограммы реализуются шесть основных мероприятий (приложения № 3 и № 6 к муниципальной программе).

- существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения на уборку и озеленение территории.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

- на территории поселения нет зон отдыха вдоль береговой линии р. Миус и Таганрогского залива. Необходимо создать подобные зоны в районе населенных пунктов с. Натальевка, х. Ломакин, х.Николаево-Отрадное, х.Рожок.

- сети наружного освещения включает в себя 270 светильников, которые обслуживаются периодически – не системно.

Таким образом, проблема заключается в качественном техническом обслуживании имеющегося уличного освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах поселков муниципального образования.

- благоустройство в жилых кварталах включает в себя озеленение, обустройство детских игровых площадок, спортивных площадок, мест отдыха населения, содержание общественных колодцев и прилегающей к ним территории, мест захоронения в надлежащем состоянии. Благоустройством занимается администрация муниципального образования.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в жилых кварталах, продолжить строительство детских игровых площадок с установкой  малых архитектурных форм, спортивных площадок, продолжить регулярный вывоз ТБО    от населения.

- в настоящее время коммунальные услуги водоснабжения в муниципальном образовании «Натальевское сельское поселение» характеризуются неудовлетворительным качеством, неэффективным использованием природных ресурсов. Проблема состоит в том, что имеющиеся водопроводные сети не обеспечивают полной потребности в водоснабжении по качеству и количеству воды. Протяженность водопроводных сетей по поселению составляет 15,350 км. Действующие водопроводные сооружения в большинстве устарели, эксплуатируются по 40    лет без капитального ремонта. Капитальный ремонт действующих водопроводных сетей,    износ которых составляет 80%, требуется в селе:    с. Натальевка, х. Рожок, х. Николаево – Отрадное,

х. Ломакин.

Следствием высокого износа основных фондов объектов водоснабжения является низкое качество коммунальных услуг, не соответствующее требованиям потребителей.

Из-за частых порывов в сетях водопроводов резко ухудшается качество воды по бактериальному составу и повышается ее себестоимость.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 муниципальной программы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет:

В 2014 - 2020 годах – 9422,6 тысяч рублей, в том числе:

средства местного бюджета поселения – 9422,6 тысячи рублей;

Объем финансирования по годам:

2014 год – 1542,3 тысяч рублей;

2015 год – 1370,3 тысяч рублей;

2016 год – 1302 тысяч рублей;

2017 год – 1302 тысяч рублей;

2018 год - 1302 тысяч рублей;

2019 год -    1302 тысяч рублей;

2020 год -    1302 тысяч рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014 - 2020 годов, могут быть уточнены при формировании проекта бюджета поселения на этот период.

Информация по ресурсному обеспечению представлена в приложении № 3 и № 4 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе Натальевского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения Натальевского сельского поселения»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Натальевского сельского поселения», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Натальевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Степень освоения бюджетных средств | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 1. «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 1.1.Удельный расход энергетических ресурсов в муниципальном образовании | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | 1.2.Средний удельный расход энергетических ресурсов в жилищном фонде. | процент | 100 | 100 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 |
| 1.3. | 1.3. Степень освоения бюджетных средств | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 3. «Прочее благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 3.1 Степень освоения бюджетных средств | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе Натальевского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения Натальевского сельского поселения»

Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее -    программа) будет проводиться с использованием    показателей (индикаторов) (далее – показатели) выполнения муниципальной программы, мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выбрать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности    программы (далее – Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам программы) и по итогам реализации программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

- Степень достижения запланированных результатов (достижения цели и решения задач) программы (оценка результативности);

- Степень соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

- Эффективность использования средств бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

В дополнение к количественной к количественной оценке эффективности будет проводиться качественная оценка социальной эффективности программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов программы. Оценка эффективности реализации программы будет включать в себя также качественную оценку    реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказавших влияние на изменение ситуации в жилищной сфере.

Расчет результативности по каждому показателю программы проводится по формуле:

где:

Ei – степень достижения i – показателя программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

Tni – установленное программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации программы в целом проводится по формуле:

где:

Е – результативность реализации программы (процентов);

n – количество показателей программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов программы устанавливаются следующие критерии:

Если значение показателя результативности Е равно или больше 80 %, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как высокая;

Если значение показателя результативности Е равно или больше 50 %, но меньше    80 %, степень достижения запланированных результатов программы оценивается как удовлетворительная;

Если значение показателя результативности Е меньше 50 %, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как не удовлетворительная.

Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета на реализацию Программы запланированному уровню производится по следующей формуле:

где:

П – полнота использования бюджетных средств;

ЗФ – фактические расходы бюджета на реализацию Программы в соответствующем периоде;

ЗП – запланированные бюджетом расходы на реализацию Программы в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета на реализацию Программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности Е и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80 %, то степень соответствия фактических затрат бюджета на реализацию программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности Е    меньше 80 %, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100 %, то степень соответствия фактических затрат бюджета на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств бюджета на реализацию Программы производится по следующей формуле:

где:

Э – эффективность использования средств бюджета;

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

Е -    показатель результативности реализации программы.

В целях оценки эффективности использования средств бюджета при реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

Если значение показателя эффективность использования средств бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

Если значение показателя эффективность использования средств бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

Если значение показателя эффективность использования средств бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

При необходимости ответственный исполнитель Программы будет привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации Программы.

Приложение № 3

к муниципальной программе Натальевского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения Натальевского сельского поселения»

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Натальевского сельского поселения»

|  |  |  | Объем финансирования ( тыс. рублей ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1. Энергоэффективность и развитие энергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Всего по подпрограмме | до 2020 г. | Местный бюджет | 2100,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 1.1.обслуживание сетей уличного освещения | до 2020 г. | Местный бюджет | 2100,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 1.2. Разработка энергопаспорта на здание администрации | до 2015 г. | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.Изготовление электронной подписи | до 2015 г. | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2. Прочее благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Всего по подпрограмме | до 2020 г. | Местный бюджет | 9422,6 | 1542,3 | 1370,3 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 |  |
| 2.1.Организация озеленения территории поселения | до 2020 г. | Местный Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Оплата электроэнергии за уличное освещение | до 2020 г. | Местный бюджет | 9322,6 | 1442,3 | 1370,3 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 |  |
| 2.3.Содержание мест захоронения | до 2020 г. | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4Содержание колодцев | до 2020 г. | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.5. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | до 2020 г. | Местный бюджет | 27,0 | 27,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.6. Организация водоснабжения населения | до 2020 г. | Местный бюджет | 73,0 | 73,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.7. Организация обустройства мест для отдыха населения (детские площадки) | до 2020 г. | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого: |  |  | 11522,6 | 1842,3 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе Натальевского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения Натальевского сельского поселения»

Расходы

областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Натальевского сельского поселения»

Расходы

областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Натальевского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Натальевского сельского поселения | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Энергоэффективность и развитие энергетики | всего | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Прочее благоустройство | всего | 1542,3 | 1370,3 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1542,3 | 1370,3 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 5

к муниципальной программе Натальевского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения Натальевского сельского поселения»

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации Натальевского сельского поселения | долгосрочная бюджетная стратегия | Администрация Натальевского сельского поселения | 2015 год |

Приложение № 6

к муниципальной программе Натальевского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения Натальевского сельского поселения»

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Подпрограмма 1. «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 обслуживание сетей уличного освещения | Администрация Натальевского сельского поселения | 01.01.2014 | на постоянной основе | обслуживание сетей уличного освещения | Ухудшение качества обслуживания сетей уличного освещения. Не выполнение своих полномочий по уличному освещению |  | показатель 1.1 |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 Разработка энергопаспорта на здание администрации | Администрация Натальевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Снижение затрат на электроэнергию и газ | Не экономное использование теплоносителей |  | показатель 1.4 |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Изготовление электронной подписи | Администрация Натальевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Необходима для использования энергопаспорта в электронном виде | Не возможность пользоваться энергопаспортом в электронном виде |  | Показатель 1.3 |
|  | Подпрограмма 2. Прочее благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 2.1. Организация озеленения территории поселения | Администрация Натальевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Организация озеленения территории поселения | Ухудшение качества благоустройства поселения |  | обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы |
| 2. | Основное мероприятие 2.2.Оплата электроэнергии за уличное освещение | Администрация Натальевского сельского поселения | 01.01.2014 | на постоянной основе | Оплата электроэнергии за уличное освещение | Не выполнение своих полномочий по уличному освещению |  | показатель 1.2 |
| 3. | Основное мероприятие 2.3.Содержание мест захоронения | Администрация Натальевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Содержание мест захоронения | Ухудшение качества благоустройства поселения |  | обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы |
| 4. | Основное мероприятие 2.4.Содержание колодцев | Администрация Натальевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Содержание колодцев | Ухудшение качества благоустройства поселения |  | обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы |
| 5. | Основное мероприятие 2.5. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | Администрация Натальевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | Ухудшение качества благоустройства поселения |  | обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы |
| 6. | 2.6. Организация водоснабжения населения | Администрация Натальевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям . | Не выполнение полномочий по обеспечению населения водой |  | обеспечивает достижение ожидаемых результатов подпрограммы 2 |
| 6. | Основное мероприятие 2.7. Организация обустройства мест для отдыха населения (детские площадки) | Администрация Натальевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Организация обустройства мест для отдыха населения (детские площадки) | Ухудшение качества благоустройства поселения |  | обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы |